ГУ «Ингушавтодор»

ДОКЛАД

Об итогах работы Государственного Управления автомобильных дорог Республики Ингушетия 
за 2019 год и задачах на 2020 год

Докладчик:

Начальник

Государственного Управления

автомобильных дорог

Республики Ингушетия

Б. А. Хаматханов

Магас – 2020

Уважаемый Махмуд-Али Макшарипович!

Уважаемые участники коллегии!

Созданное в 1993 году Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия имеет в своем составе 4 структурных подразделения - ГУПов, занимающихся на условиях контракта с генподрядчиками, содержанием и ремонтом автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В рамках разработанной ГУ «Ингушавтодор» государственной программы Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» приоритетным направлением госуправления является  реализации мероприятий, направленных на совершенствование (модернизацию) дорожной инфраструктуры, проведение масштабной реконструкции существующей сети автодорог с переводом их в более высокую техническую категорию, повышение транспортно-эксплуатационных характеристик отдельных элементов автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

В настоящее время в оперативном управлении 
ГУ «Ингушавтодор» находятся автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 973,1 км. Из них с асфальтобетонным покрытием - 565,8 км.

В условиях возросшей интенсивности движения транспорта эксплуатационные характеристики многих участков автодорог не отвечают требованиям пропускной способности. Основная доля автодорог относится к 3-й и 4-й техническим категориям с соответствующими параметрами (шириной земляного полотна и проезжей части, продольными уклонами и радиусами кривых в плане).

За счет средств дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета проводятся дорожные работы на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, а также содержание и модернизация автомобильных дорог и сооружений на них.

Так, за прошедший год в рамках дорожной программы завершены объекты реконструкции и капитального ремонта автодорог общей протяженностью 36,75 км:

-	 «Тр.Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» 69-80км протяженностью 10,2 км;

- 	«Гамурзиево-Насыр-Корт» 6-7 км протяженностью 1 км;

- 	«Подъезд к тепличному комплексу ООО «Эко-Константа» от автодороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек» протяженностью 4,01 км;

- «Тр. Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» 33 км, протяженностью 0,55 км, с устройством водопропускной железобетонной трубы.

Завершен также капитальный ремонт автомобильной дороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек», 1-4 км протяженностью 2,8 км.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции автодороги «Назрань – Малгобек - Н. Курп – Терек» 42-52 км (от Зязиков-юрт до танка) протяженностью 10 км.

Запланированный до декабря 2021 года соответствующий объект будет завершен досрочно в 2020 году.

Средства, направленные в 2019 году на развитие дорожного комплекса, составили свыше 1 млрд руб, с учетом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого на территории республики впервые в 2019 году.

Так, в 2019 году Госпрограмма Республики Ингушетия «Развитие автомобильных дорог» была актуализирована в связи с интегрированием в нее указанного национального проекта и утверждением паспортов двух реализуемых региональных проектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В рамках указанного нацпроекта Республика Ингушетия досрочно завершила 100 % запланированного по 5-ти объектам объема работ на 2019 год общей протяженностью 10, 95 км и стоимостью 278, 3 млн руб (из федерального бюджета - 254,3 млн руб, регионального - 24 млн руб).

Были проведены следующие работы:

- Реконструкция участка автомобильной дороги «Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек» 3-6 км с переводом автодороги из 2-й технической категории в 1-ую техническую категорию (4 полосы) протяженностью 2,6 км

- Капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек» (МКДТП) протяженностью 1 км;

- Реконструкция участка автомобильной дороги «Назрань-Грозный» км протяженностью 4,5 км;

- Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд -1 к г.Магас»    протяженностью 0,85 км;

- Реконструкция участка автомобильной дороги «Экажево-Али-Юрт» протяженностью 2 км.

Все соответствующие показатели в рамках реализации указанных региональных проектов достигнуты. Приведенные в нормативное состояние объекты введены в эксплуатацию в августе 2019 года, денежные средства освоены в полном объеме, кассовое исполнение на 100%.

Необходимо отметить, что в рамках использования новых технологий при реализации нацпроекта, при проведении дорожных работ была использована доломитовая мука, а также светофорные объекты Т-7 с искусственным освещением на солнечных батареях, установленные вдоль школ и дошкольных учреждений.

При этом, важной составляющей на 2020 год является реализация второго года национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках которого будут проведены дорожные работы по следующим автодорогам общей протяженностью 13,6 км:

- Назрань-Грозный 4,5 км (реконструкция) 2-очередь;

- Экажево-Али-юрт 2 км (реконструкция) объект завершен досрочно;

- Назрань-Гамурзиево 3,1 км (реконструкция);

- Ул. Б. Гагиева г.Магас 1,2 км (ремонт проезжей части);

- Ул. Чахкиева г.Назрань 1,2 км (ремонт проезжей части);

- Ул. Северная г.Назрань 1,1 км (ремонт проезжей части);

- Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от тр. «Кавказ» 1,5 км (капитальный ремонт), объект переходящий на 2021 год (1,5 км- 2020; 3,5 км- 2021).

Финансирование на 2020 год в рамках нацпроекта составит 282, 1 млн руб, в том числе из федерального бюджета – 236 млн, из регионального – 46,1 млн руб.

По состоянию на текущую дату заключены госконтракты на проведение дорожных работ по соответствующим объектам. Вместе с тем, по заключенному с администрацией г. Магас соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта на ремонт проезжей части автодороги по ул. Б. Гагиева г. Магас протяженностью 1,2 км, как отмечает администрация Магаса, конкурсные процедуры будут завершены до конца февраля.

Кроме того, в январе текущего года дан старт дорожным работам по объекту капитального ремонта «Подъезд к ж/д ст. Слепцовская от тр. «Кавказ» 1,5 км, включенного в нацпроект в 2020 году. В настоящее время проведены подготовительные работы. При наступлении благоприятных погодных условий будет проведена укладка асфальтобетонного покрытия.

При этом, также в рамках дорожной программы будут проведены работы на 2020 год по следующим объектам:

- 	Реконструкция автодороги «Тр.Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» 33-40 протяженностью 6,7 км (объект переходящий);

- 	Реконструкция автодороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек» 52-65 (1-ая очередь) протяженностью 7,94 км (объект переходящий);

-	Реконструкция автодороги «Подъезд к КФХ Гелисханов Бекхан Абабукарович» от а/д «Назрань-Терек-Долаково» протяженностью 11,06 км.

-	Реконструкция автодороги «Малгобек-Вежарий-юрт» от 
г. Малгобек до с.п. Вежарий-юрт.

В настоящее время заключен государственный контракт с генеральным подрядчиком на проведение дорожных работ по указанному объекту. Уже на следующей неделе работы будут начаты.

Кроме того, ко Дню Победы в Великой отечественной войне, до 9 мая будет проведен капитальный ремонт автодороги по ул. Осканова в г. Малгобек, в честь первого Героя России Сулумбека Осканова, общей протяженностью 1,3 км.

Так, в 2020 году общая протяженность автодорог, приведенных в нормативное состояние, составит 62,6 км.

В заключение хочется отметить, что в рамках исполнения распоряжения Правительства Республики Ингушетия о проведении инвентаризации автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ГУ «Ингушавтодор» готовится проект Постановления Республики Ингушетия о проведении соответствующей инвентаризации для дальнейшего внесения его в Правительство Республики Ингушетия для утверждения.

Так, по итогам проведенной работы протяженность автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении ГУ «Ингушавтодор» составит 979, 140 км.

Доклад окончен.

Благодарю за внимание!