ГУ «Ингушавтодор»

ДОКЛАД

об итогах работы Государственного Управления автомобильных дорог Республики Ингушетия  за 2017 год и задачах на 2018 год

Докладчик:

Начальник

Государственного Управления

автомобильных дорог

Республики Ингушетия

Б. А. Хаматханов

Магас – 2018

Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич!

Уважаемые участники совещания!

Государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия создано в период становления Республики Ингушетия в 1993 году на базе трех дорожных управлений: Назрановского, Малгобекского и Сунженского, входивших, до распада Чечено-Ингушской АССР, в состав управления «Чечингавтодор».

В настоящее время ГУ «Ингушавтодор» имеет в своем составе 6 структурных подразделений (ГУПов), занимающихся строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Основными функциями и задачами ГУ «Ингушавтодор» согласно Положению являются:

- осуществление контроля за соблюдением правил пользования  автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, ведение учета республиканских автомобильных дорог общего пользования; интенсивности движения транспортных средств на них и состава транспортного потока в соответствии с нормативными актами;

- осуществление надзора за транспортно-эксплуатационным состоянием  автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них;

- контроль за соблюдением дорожными предприятиями норм и правил эксплуатации автомобильных дорог, обеспечение принятия в оперативном порядке мер по устранению выявленных недостатков;

- подготовка расчетов и обоснований потребности в финансовых ресурсах на трехлетний период, защита их в ФДА РФ;

- выполнение функций государственного заказчика по содержанию, ремонту, реконструкции, строительству и проектированию автомобильных дорог общего пользования;

- осуществление надзора, контроля качества и приема выполненных работ;

- согласование устройств съездов и транспортных развязок на республиканских автомобильных дорогах общего пользования;

- согласование мест пересечения республиканских автомобильных дорог с инженерными коммуникациями, выдача соответствующих разрешений и технических условий, а также осуществление контроля над выполнением технических условий;

- взаимодействие с органами ГИБДД РИ по вопросам запрещения или ограничения движения транспортных средств по отдельным участкам дорог при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение принятия необходимых мер по восстановлению в кратчайшие сроки бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

О проделанной работе по реализации Республиканской программы и федеральных целевых программ по строительству,  реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в 2017 году

В 2017 году на дорожный фонд Республики Ингушетия   были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 881,5 млн. руб., в том числе 80,4 млн. руб.  из федерального бюджета и 801,1 млн. руб. из республиканского бюджета.

За счет дорожного фонда республики и иных межбюджетных трансфертов завершены  и проведены дорожные работы на переходящих объектах строительства и реконструкции.

Указанные средства распределены на проведение следующих мероприятий:

1. СТРОИТЕЛЬСТВО

1.1.   Строительство автодорожного моста через р. Сунжа в с. п. Троицкое, ул. Курортная

Протяженность - 53,15 п. м. с подъездной автодорогой протяженностью - 0,8 км.

Годовой лимит -30,0млн.руб.

Источники финансирования:
ФБ – 5,0 млн. руб.

РБ –  25,0 млн. руб.

Профинансировано в полном объеме.

1.2. Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. п. Гули от автомобильной дороги «Чми – Таргим»

Протяженность – 1,07км.

Годовой лимит – 16,6млн.руб.

Источники финансирования:
РБ –  16,6 млн. руб.

Профинансировано в полном объеме.

Объект введен в эксплуатацию.

2. РЕКОНСТРУКЦИЯ

2.1. Реконструкция автодороги «Назрань-Грозный», 11-22 км

Источники финансирования:
Годовой лимит – 114,1млн.руб.

ФБ – 75,3 млн. руб.;
РБ - 38,8 млн.руб.

Профинансировано 107,7 млн.руб.

Остаток финансирования – 6,3 млн.руб.

Автодорога протяженностью 11,9 км введена в эксплуатацию.

2.2. Реконструкция участка «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек», 9-22 км.
Годовой лимит – 40,8 млн.руб.

Источник финансирования –

РБ – 40,8 млн. руб.

Протяженность – 12,70 км.

Ввод намечен в 2018 году

Профинансировано 39,2 млн. руб.

Остаток финансирования – 1,6 млн.руб.

2.3.Реконструкция автомобильной дороги «Назрань-Грозный» 27-29км (ул.Бояджиева)

Годовой лимит – 10,9 млн.руб.

Источник финансирования –

РБ – 10,9 млн. руб.

Протяженность – 1,6 км.

Объект введен в эксплуатацию в 2017г.

Профинансировано 0,0 млн. руб.

Кредиторская задолженность- 10,9 млн.руб.

2.4. Реконструкция участка автомобильной дороги «Тр. «Кавказ» -Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», 33 км

Годовой лимит –14,7 млн.руб.

Источник финансирования:

РБ  - 14,7 млн. руб.

Протяженность:  а/д - 0,55 км;

труба – 36,7 п. м

Ввод намечен в 2018 году.

Профинансировано в полном объеме.

2.5. Реконструкция автомобильной дороги «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», 33-40км

Годовой лимит –78,6 млн.руб.

Источник финансирования:

РБ – 78,7 млн. руб.

Протяженность – 6,70 км.

Ввод планируется осуществить в 2018 году.

Профинансировано 43,7 млн.руб.

Кредиторская задолженность- 34,9 млн.руб

2.6. Реконструкция автомобильной дороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек», 32-42 км

Источник финансирования:

РБ – 67,9 млн.руб.

Протяженность – 10,37 км.
Ввод планируется осуществить в 2018 году.

Профинансировано 64,6 млн. руб.в полном объеме.

Кредиторская задолженность- 3,3млн.руб

2.7. Реконструкция автодороги "Подъезд к пос.Чкалово от автодороги "Зязиков-юрт-Гарагорск-Аки-юрт"

Источник финансирования:

РБ – 17,0 млн. руб.

Протяженность – 1,95 км.
Ввод будет осуществлен в марте 2018года.

Профинансировано в полном объеме.

3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги  «Тр. «Кавказ»-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми», 1-14км

Источник финансирования:

РБ – 111,8 млн. руб.

Протяженность – 13,2 км.
Капремонт планируется завершить в 2018 году

Профинансировано 85,7 млн.руб.

Кредиторская задолженность- 26,1млн.руб

3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек», 1-4 км

Источник финансирования:

РБ – 35,0 млн. руб.

Протяженность – 3,03 км.
Капремонт планируется завершить в 2018 году.

Профинансировано 20,0 млн.руб.

Кредиторская задолженность- 15,0 млн.руб

3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Назрань-Грозный», 29-32 км

Источник финансирования:

РБ - 18,6 млн. руб.

Протяженность – 2,02 км.

Объект профинансирован и введен в эксплуатацию.

3.4.Капитальный ремонт автомобильной дороги «Тр. «Кавказ»-Экажево-Сурхахи»,  2-12 км  (1 очередь)

Источник финансирования:

РБ  - 19,8 млн. руб.

Протяженность – 3,42 км
Капремонт планируется завершить в 2018 году

Профинансирован полностью.

3.5. Ремонтные работы на общую сумму: 107,4 млн.руб.

Профинансировано 97,9млн.руб.

Кредиторская задолженность- 9,5 млн.руб

4. Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»

4.1. Реконструкция участка автомобильной дороги  к КФК «Толдиев ».  «Бойня - Начальная школа № 1  с. п. Экажево от а/д «Экажево-Сурхахи»

Источник финансировании:

ФБ – 0,08 млн. руб.;
РБ – 8,9 млн. руб.

Профинансирован полностью.

Объект введен в эксплуатацию, протяженность – 0,8 км.

Общий объем введенных в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции автодорог в 2017 г. составляет 13,77 км.

Капитальным ремонтом введены 2,02 км автодороги.

Кроме того, в течение года осуществлялось содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

На текущий 2018 финансовый  год распределением бюджетных ассигнований дорожного фонда  предусмотрены следующие мероприятия и объемы:

1. Закончить строительство автодорожного моста через р.Сунжа ул. Курортная с.п. Троицкая с вводом проектной мощности 0,8км участок автодороги и мост - 53,15 п.м.

Финансирование РБ – 34,7 млн.руб.

2. Реконструировать следующие объекты дорожного хозяйства:

2.1. Реконструкция  автомобильной дороги «Назрань – Малгобек - Н. Курп – Терек» 9-22 км,

Протяженность-12,70км.

РБ – 89, 0 млн.руб.

Ввод намечен до конца года.

2.2. Реконструкция участка автомобильной дороги "Тр. "Кавказ"-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми",33км	Протяженность участка автодороги - 0,55 км, водопропускная труба -36,7п.м

РБ -	19, 7 млн.руб.

Ввод в эксплуатацию планируется произвести до конца июня 2018 года

2.3. Реконструкция автомобильной дороги "Тр."Кавказ"-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми" 33-40 км

РБ - 	47,  2 млн.руб.

Ввод в эксплуатацию планируется произвести до конца июня 2018 года.

2.4. Реконструкция автомобильной дороги "Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек" 32-42км

РБ - 	42,3 млн.руб.

Ввод 10,37км в сентябре 2018 года.

3. Капитальный ремонт и ремонт объектов дорожного хозяйства:

3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги  "Тр."Кавказ"-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми", 1-14км		 	РБ – 142,7 млн.руб.

Ввод 13,2км в октябре 2018 года.

3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги "Назрань-Малгобек-Н.Курп-Терек", 1-4км

РБ - 	56,5 млн.руб.

Ввод 3,03км – в ноябре текущего года.

3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги«Тр."Кавказ"-Экажево-Сурхахи»,  2-12км (1 очередь)		РБ - 	30,0 млн.руб.

Ввод  мощности 3,42км в сентябре текущего года.

3.4. Ремонт автомобильной дороги "Экажево-Али-юрт" 8-10км

РБ - 5,0млн.руб.

Протяженность 5,0км.

Ввод до конца 2018 года.

3.5. Ремонт автодорожного моста через р.Ачалучка на 22 км автодороги "Тр."Кавказ"-Карабулак-Ср.Ачалуки-Гайрбек-юрт"

РБ- 7, 6 млн.руб.

Протяженность моста 50,5 пог.м.

Ввод до конца 2018 года.

3.6. Ремонт автодорожного моста через р.Назранка на 1 км автодороги "Подъезд к с. Барсуки от тр."Кавказ"

РБ-	2,3 млн.руб.

Протяженность моста 12,0 пог.м.

Ввод до конца 2018 года.

3.7. Ремонт  автодорожного моста через р.Кенч на 3 км автодороги "Тр."Кавказ"-Экажево-Сурхахи"

РБ - 11,.0 млн.руб. Протяженность 30,0 пог.м.

Ввод до конца 2018 года.

4. Содержание и модернизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

РБ-  	120,0 млн.руб.

В рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»	 будет проведена реконструкция автодороги  "Подъезд к ЛОК "Армхи" от а/д "Трасса "Кавказ"-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми"

ФБ – 21,9 млн. руб.

РБ – 1,2 млн.руб.

Автодорога, протяженностью 2,25 км, будет введена реконструкцией до сентября 2018 года.

По состоянию на 01.01.2018 года прогноз поступления доходов в дорожный фонд – 622,2 млн.руб.

Поступление федеральных средств в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий»- 21,9 млн.руб.

Соответственно, распределение бюджетных ассигнований на 2018 год  составляет  644,1 млн.руб.

При этом недофинансирование объемов дорожного фонда предыдущих лет составляет 401,7 млн.руб. (кредиторская задолженность за выполненные объемы работ).

Доклад окончен.

Благодарю за внимание!